1. Определение типа оценки.

Проект разработки. Оценивается количество функциональности, поставляемой пользователям в первом релизе продукта.

2. Определение области оценки и границ продукта.

Все разрабатываемые функции (для проекта разработки).

Включается в оценку:

- Клиентский модуль:

- Система пользователей (авторизация)

- Модуль управления картами (просмотр в табличном виде, фильтрация)

- Модуль просмотра/редактирования карты пациента:

  - Основная информация о пациенте

  - Просмотр и добавление медицинских записей

  - Просмотр и добавление результатов анализов

- Серверный модуль:

- Система пользователей (аутентификация и разделение прав)

- Работа с PostgreSQL

3. Подсчет функциональных точек, связанных с данными.

- Внутренние логические файлы (ILFs) — выделяемые пользователем логически связанные группы данных или блоки управляющей информации, которые поддерживаются внутри продукта.

- Информация о пациенте

- Записи приемов

- Результаты анализов

Итого: 3

- Внешние интерфейсные файлы (EIFs) — выделяемые пользователем логически связанные группы данных или блоки управляющей информации, на которые ссылается продукт, но которые поддерживаются вне продукта.

- Отсутствуют.

Итого: 0

4. Подсчет функциональных точек, связанных с транзакциями.

В данной терминологии, транзакция – элементарный неделимый замкнутый процесс, представляющий значение для пользователя и переводящий продукт из одного консистентного состояния в другое.

- Входящие транзакции (External inputs (EI)) – транзакции, получающие данные от пользователя.

- Авторизация:

  - Логин

  - Пароль

- Сортировка карт в табличном виде

- Создание новой карты пациента:

  - Фамилия

  - Имя

  - Отчество

  - Пол

  - День рождения

  - Номер телефона

  - Адрес

- Редактирование данных пациента:

  - Фамилия

  - Имя

  - Отчество

  - Пол

  - День рождения

  - Номер телефона

  - Адрес

- Добавление записи приема:

  - Диагноз

  - Симптомы

  - Назначенное лечение

- Добавление результата анализа:

  - Тип анализа

  - Показатели

  - Ед. измерения

  - Норма

  - Результат

Итого: 6

- Исходящие транзакции (External outputs (EO)) – транзакции, передающие данные пользователю.

- Авторизация

  - Успешная

  - Неудачная

- Просмотр карт пациентов в табличном виде:

  - ID

  - Фамилия

  - Имя

  - Отчество

  - Номер телефона

  - Адрес

  - Дата создания

  - Дата последнего посещения

- Просмотр карты пациента:

  - Фамилия

  - Имя

  - Отчество

  - Пол

  - День рождения

  - Номер телефона

  - Адрес

- Просмотр записей приема в табличном виде:

  - Дата приема

  - Диагноз

  - Врач

- Просмотр записи приема:

  - Диагноз

  - Симптомы

  - Назначенное лечение

- Просмотр результатов анализов в табличном виде:

  - Дата анализа

  - Тип анализа

  - Врач

- Просмотр результата анализа:

  - Тип анализа

  - Показатели

  - Ед. измерения

  - Норма

  - Результат

Итого: 7

- Взаимодействия с пользователем (External inquiries (EQ)) – интерактивные диалоги взаимодействия с пользователем (требующие от него каких-либо действий).

- Авторизация

- Добавление новой карты пациента

- Редактирование данных пациента

- Переключение табличного представления записи приемов и результатов анализов

- Просмотр записи приема

- Добавление записи приема

- Просмотр результата анализа

- Добавление записи приема

Итого: 8

- Файлы внутренней логики (Internal logical files) – файлы (логические группы информации), использующиеся во внутренних взаимодействиях системы.

- Данные пациентов

- Данные медицинских записей

- Данные результатов анализов

Итого: 3

- Файлы внешних взаимодействий (External interface filese) – файлы, участвующие во внешних взаимодействиях с другими системами.

- Отсутствуют

Итого: 0

5. Определение суммарного количества не выровненных функциональных точек (UFP).

| N |  | Кол-во единиц | Сложность | Коэф. Сложности | UFP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транзакции |  |  |  |  |  |
| 1 | EI | 6 | Низкая | 3 | 18 |
| 2 | EO | 7 | Низкая | 4 | 28 |
| 3 | EQ | 8 | Низкая | 3 | 24 |
| Данные |  |  |  |  |  |
| 4 | ILF | 3 | Средняя | 10 | 30 |
| 5 | ELF | 0 | — | — | — |
| Итог (UFP): |  |  |  |  | 100 |

Это число функциональных точек может как непосредственно использоваться для оценки стоимости/трудоемкости…

6. Определение значения фактора выравнивания (FAV).

… так и может быть еще уточнено с помощью фактора выравнивания (VAF), который вычисляется на основании характеристик общей сложности проекта, таких как степень распределенноcти обработки и хранения данных, требования к производительности системы, требования к безопасности и т.д.

| N | Характеристика | Вес (0-5) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требуется ли резервное копирование данных? | 5 |
| 2 | Требуется обмен данными? | 0 |
| 3 | Используются распределенные вычисления? | 0 |
| 4 | Важна ли производительность? | 2 |
| 5 | Программа выполняется на сильно загруженном оборудовании? | 1 |
| 6 | Требуется ли оперативный ввод данных? | 4 |
| 7 | Используется много форм для ввода данных? | 3 |
| 8 | Поля базы данных обновляются оперативно? | 4 |
| 9 | Ввод, вывод, запросы являются сложными? | 2 |
| 10 | Внутренние вычисления сложны? | 0 |
| 11 | Код предназначен для повторного использования? | 3 |
| 12 | Требуется преобразование данных и установка программы? | 2 |
| 13 | Требуется много установок в различных организациях? | 1 |
| 14 | Требуется поддерживать возможность настройки и простоту использования? | 4 |
| Итого (S): |  | 31 |

FAV = 0.65 + 0.01*S = 0.65 + 0.01*31 = 0.96

7. Расчет количества выровненных функциональных точек (AFP).

AFP = UFP * FAV = 100 * 0.96 = 96

Source lines of code (SLOC), also known as lines of code (LOC)

LOC = 96 * 59 = 5664